UNIVERSIDAD DE CHILE

Facultad de Economía y Negocios · UNegocios

FINANZAS EN R

PROYECTO INDIVIDUAL — PARTE 1

Descripción de la solución y planificación

Modelo predictivo de provisión de ingresos

IBR Latam · Subsidiarias Chile y Colombia

Alumno

Claudio Andrés Choque Peña

Profesor

Sebastián Egaña Santibáñez

Fecha de entrega

Martes 15 de septiembre de 2026

# 1. Descripción de la solución

## 1.1  Problema de negocio

El proceso actual de provisión de ingresos en IBR Latam —enfocado en las subsidiarias de Chile (CLP MM) y Colombia (COP MM)— se apoya en un dashboard descriptivo semanal que consolida datos históricos y compara presupuesto (PPTO) versus real. La proyección de ingresos hacia el resto del año calendario, sin embargo, descansa en supuestos manuales y en el juicio experto de cada gerencia comercial.

Esta práctica presenta tres limitaciones críticas para el control de gestión:

- Ausencia de un modelo cuantitativo que capture patrones estacionales por campaña, país y gerencia.

- Falta de cuantificación de la incertidumbre asociada a las proyecciones (no existen intervalos de confianza).

- Detección tardía de desviaciones PPTO vs REAL, típicamente identificadas recién al cierre mensual y no como alerta anticipada.

## 1.2  Solución propuesta

Se propone desarrollar un modelo predictivo de provisión de ingresos en R que complemente el dashboard operativo actual. La solución generará forecasts semanales con intervalos de confianza para el período restante del año, con desagregación jerárquica Gerencia × País × Campaña.

El entregable técnico será un paquete R reproducible acompañado de una aplicación Shiny interactiva, integrado al ciclo semanal de cierre financiero que hoy opera el área de Control de Gestión.

## 1.3  A quiénes impacta

- Usuario directo: área de Control de Gestión IBR Latam, propietaria del proceso y responsable de la operación semanal del modelo.

- Usuarios secundarios: gerencias operaciones y general

- Receptor final: Comité Ejecutivo IBR Latam, destinatario de los informes ejecutivos semanales.

- Beneficio organizacional: mejor precisión en la asignación de FTE, priorización comercial informada y gestión anticipada del riesgo de campaña.

## 1.4  Cómo se resuelve — metodología

La solución sigue el ciclo ML Ops planteado en el brief del curso, estructurado en seis etapas:

- Collect. Extracción del archivo maestro 00_Provision_Ingresos_y_Offshore_2026.xlsx (hoja INGRESOS, skiprows=6) mediante el paquete readxl, con validación de estructura de columnas mes a mes.

- Clean. Transformación a formato tidy usando tidyverse, con granularidad semana × gerencia × país × TIPO × UN × campaña, reclasificación de Falabella GTR ITC → Cristian y conciliación de unidades (K vs MM) según campaña.

- Model. Modelamiento en dos capas: (a) series de tiempo ARIMA / ETS / Prophet a nivel gerencia × país; (b) regresión econométrica con variables dummy estacionales para la desagregación a nivel campaña.

- Evaluate. Backtesting rolling con RMSE, MAPE y coverage de intervalos al 80% y 95%. Tests econométricos de estacionariedad (ADF) y autocorrelación residual (Ljung-Box).

- Deploy. Aplicación Shiny con filtros interactivos (Mes / Semana / Gerencia / País) y capacidad de simulación de escenarios por campaña.

- Monitor. Métrica de drift (error absoluto vs baseline móvil) revisada cada semana tras cierre, con reentrenamiento mensual gatillado por umbral definido.

## 1.5  Periodicidad

- Ejecución del forecast: semanal, alineada al calendario actual de cierre.

- Reentrenamiento del modelo: mensual, tras cierre con datos actualizados.

- Ciclo de vida esperado: año calendario 2027, con reevaluación anual.

## 1.6  Alcance

Se detallan a continuación los componentes explícitamente incluidos y excluidos del proyecto:

| ✓ Incluye | ✗ No incluye |
| --- | --- |
| - Subsidiarias Chile (CLP MM) y Colombia (COP MM). - Todas las gerencias del universo actual del dashboard. - Histórico 2026 completo como base de entrenamiento. - Horizonte de proyección de 4 a 8 semanas. - Bandas de confianza al 80% y 95%. - Backtesting con métricas de desempeño. - Documentación Model Card (Vetiver) + README. - Repositorio GitHub privado con renv. | - Otras subsidiarias (Perú, Argentina, Venezuela). - Costos, márgenes o EBITDA — sólo ingresos. - Horizonte de predicción superior a 8 semanas. - Integración en tiempo real con NetSuite. - Despliegue en cloud pagado — se plantea shinyapps.io free tier o servidor interno. - Nombres reales de clientes / campañas (se anonimizarán si el repo se publica). |

# 2. Planificación del trabajo

El proyecto se estructura en ocho fases con solapamientos deliberados, distribuidas entre el 9 de septiembre y el 7 de octubre de 2026, alineadas a las tres entregas académicas del curso: E1 el martes 15 de septiembre, E2 el 30 de septiembre y E3 el miércoles 7 de octubre. Dado el calendario comprimido de cuatro semanas, el aprendizaje del lenguaje R se ejecuta en paralelo con el desarrollo, apoyado en Claude Code como copiloto y en el material de referencia del curso.

## 2.1  Fases del proyecto

| # | Fase | Ventana | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setup técnico | 9–11 sept 2026 | Repositorio GitHub inicial con renv |
| 2 | Redacción Parte 1 | 9–15 sept 2026 | E1 — descripción y Gantt |
| 3 | Aprendizaje R aplicado | 10–30 sept 2026 | Práctica con tidyverse, ggplot2, fable |
| 4 | Extracción y limpieza de datos | 15–22 sept 2026 | Scripts 01_collect.R, 02_clean.R |
| 5 | Modelamiento + backtest | 18–28 sept 2026 | Scripts 03_model.R, 04_backtest.R |
| 6 | Desarrollo MVP Shiny | 22–30 sept 2026 | E2 — aplicación funcional |
| 7 | Documentación técnica | 28 sept – 5 oct 2026 | Model Card + README |
| 8 | Despliegue + monitoreo | 1–7 oct 2026 | E3 — proyecto completo |

## 2.2  Carta Gantt

El siguiente cronograma sintetiza las fases y los tres hitos de entrega del proyecto. Las líneas verticales amarillas marcan las fechas de E1, E2 y E3.

Figura 1. Cronograma del proyecto — 9 de septiembre a 7 de octubre de 2026

# 3. Riesgos identificados y mitigaciones

El calendario comprimido de cuatro semanas impone una carga alta sobre las fases de aprendizaje y desarrollo, ejecutadas parcialmente en paralelo. Se identifican los principales riesgos junto con las medidas de mitigación asociadas:

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Curva de aprendizaje de R en calendario comprimido | Retraso en fases 4–6 y calidad del MVP; riesgo alto dado el aprendizaje en paralelo al desarrollo. | Setup y práctica intensiva desde el día 1; utilizar Claude Code como copiloto; apoyo en el material del curso (sitio del profesor y bibliografía). |
| Datos sensibles en repositorio público | Confidencialidad de información IBR Latam. | Mantener repositorio privado; anonimizar campañas si se decide abrir. |
| Modelo no captura shocks operativos (ej. Falabella GTR) | Baja precisión del forecast en ciertas gerencias. | Incluir variables dummy por evento y reservar backtesting específico por gerencia. |
| Ventana ajustada de MVP (22–30 sept) | Riesgo alto de entrega E2 incompleta. | Prototipar primero en R Markdown estático; migrar a Shiny sólo si el tiempo alcanza. Priorizar cobertura de al menos 4 de los 6 resultados de aprendizaje del curso. |
| Contexto laboral pleno en paralelo | Poco tiempo disponible fuera de la jornada de Control de Gestión IBR. | Reservar bloques semanales fijos; delimitar alcance del MVP (Chile + Colombia únicamente, sin escenarios adicionales). |

## Recursos del curso

Sitio web del curso: https://sebaegana.github.io/finanzas_en_r_webpage/